Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Назва обласної (цільової) програми.

Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 301-14-VІІ.

2. Замовник та відповідальний виконавець програми.

Замовник – департамент екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.

Відповідальний виконавець програми – департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Мета Програми – створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, використання побутових відходів як джерела вторинної сировини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами, а також реалізація операційної цілі 2.1 «Збереження навколишнього природного середовища» зокрема пріоритетного завдання 2.1.3. «Створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами», визначених Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року.

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

Для виконання у звітному періоді заходів передбачених Програмою поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки, головним розпорядником коштів реалізуються наступні завдання:

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігонів ТПВ у

м. Богуслав, Тараща, Тетіїв, Сквира та Бородянському районі;

- Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ)	;

- Полігон твердих побутових відходів в смт Рокитне Київської області (коригування);

- Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області	;

- Реконструкція полігону ТПВ у смт. Іванків.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програми.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 2 005 433,346 тис. гривень, у тому числі:

- коштів державного бюджету – 0 тис. гривень;

- коштів обласного бюджету – 98 304,573 тис. гривень;

- коштів інших місцевих бюджетів – 0 тис. гривень;

- коштів інших джерел – 1 907 128,773 тис. гривень.

До того ж, загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для реалізації заходів програми у 2017 році становить 81283,346 тис. гривень, у тому числі:

- коштів державного бюджету – 0 тис. гривень;

- коштів обласного бюджету – 48954,573 тис. гривень;

- коштів інших місцевих бюджетів – 0 тис. гривень;

- коштів інших джерел – 32328,773 тис. гривень.

5. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

– за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень;

– за рахунок коштів обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету 0 тис. гривень;

– за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 0 тис. гривень;

- інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) – 0 тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів 0 тис. гривень.

6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

– за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень;

– за рахунок коштів обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень;

– за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 0 тис. гривень;

– інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) – 0 тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень, наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів 0 тис. гривень.

7. Основні результати виконання програми за поточний рік:

Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 302-14-VII затверджено Перелік природоохоронних заходів на 2017 рік, що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, яким на реалізацію заходів Програми виділено суму 24561, 665 тис грн. Головний розпорядник коштів і виконавець робіт – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів у звітному періоді розпочато реалізацію наступних 9 заходів, а саме:

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у

м. Богуслав;

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у   м. Тараща;

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у  м. Тетіїв;

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у   м. Сквира;

- Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Бородянському районі	;

- Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ)	;

- Полігон твердих побутових відходів в смт. Рокитне Київської області (коригування);

- Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області;

- Реконструкція полігону ТПВ у смт Іванків.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Виконання заходів програми за видатками                                                                                                                                     тис. грн.

| № з/п | Назва заходів програми | Визначено програмою, тис. грн. | Проведені видатки, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |
|  |  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджетних джерел |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджет них джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Біла Церква | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП Комунальник») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Кагарлик | 1300,0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Богуслав | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Фастівському районі | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тараща | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Узин | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тетіїв | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Сквира | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Володарському районі | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у смт Макарів | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Бородянському районі | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | 1300,0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Вишгородському районі | 2500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі («Димерський ККП») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Розроблення проектної документації на будівництво сортувально-перевантажувального комплексу у Васильківському районі | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Бориспільському районі | 2500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Бориспільському районі | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Яготин | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у смт Баришівка | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Березань | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у смт. Згурівка | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Броварському районі | 2500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у м. Біла Церква | 3000000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП «Комунальник») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Рекультивація полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу у м. Кагарлик | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Богуслав | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Богуслав | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Миронівка Київської області. Коригування | 26248,1044 | 0 | 2000,0 | 4000 | 20248,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 24248,1044 | 0 | 0 | 4000 | 20248,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Фастів | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Фастів | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Тараща | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Тараща | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Полігон твердих побутових відходів в смт. Рокитне Київської області (коригування) | 9268,752 | 0 | 6188,083 | 0 | 3080,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9268,752 | 0 | 6188,083 | 0 | 3080,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Узин | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Узин | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області | 4266,49 | 0 | 4266,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4266,49 | 0 | 4266,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Сквира | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Будівництво сортувально- перевантажувальної станції у м. Сквира | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Ржищів | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Володарка | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Володарка | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Макарів | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт. Макарів | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Реконструкція полігону ТПВ у смт. Бородянка | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт. Бородянка | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Іванків | 15000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Іванків | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Поліському районі | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Вишгородському районі | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі («Димерський ККП») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Києво-Святошинському районі | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Рекультивація полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Обухівському районі | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Бориспільському районі | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Рекультивація полігону ТПВ у Бориспільському районі | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Яготин | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Будівництво сортувально-переробного комплексу у м. Яготин | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Баришівка | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Баришівка | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Березань | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Березань | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Переяслав-Хмельницький | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Згурівка | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Згурівка | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Броварському районі | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Березанська міська рада | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Узинська міська рада | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Богуславська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Броварська РДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Васильківська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Іванківська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Кагарлицька РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Макарівська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Миронівська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Переяслав-Хмельницька РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Тетіївська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Фастівська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Яготинська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Білоцерківська РДА | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Вишгордська РДА | 3950,0 | 0 | 3950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

У графі 2 зазначаються усі заходи, затверджені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію заходів програми, визначені програмою з початку її дії та на звітний період року всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 8-12 зазначаються обсяги видатків, проведених, на реалізацію заходів програми з початку її дії, видатків за звітний період року всього та диференційовано за джерелами фінансування.

Виконання показників затрат:

тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування програми | Визначено програмою | Затверджено бюджетом | Профінансовано | Використано | Рівень виконання (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До затвердженого бюджетом | До визначеного програмою |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обласного бюджету | 48954,573 | 24561,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не бюджетних джерел | 32328,773 | х | 0 | 0 | х | 0 |
| 5 | ВСЬОГО | 81283,346 | 24561,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Назва заходів програми | Одиниця виміру (у натуральних показниках) | Стан виконання | Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік | Фактичне виконання |  |
| 1. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Біла Церква | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходів заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 2. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходів заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП Комунальник») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходів заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 4. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходів заплановано у 2020 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 5. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Кагарлик | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходів заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Богуслав | шт. | 1 | 0 | Реалізація заходів планується у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Фастівському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 8. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тараща | шт. | 1 | 0 | Реалізація заходу планується у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Узин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 10. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тетіїв | шт. | 1 | 0 | Реалізація заходу планується у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Сквира | шт. | 1 | 0 | Реалізація заходу планується у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 13. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Володарському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 14. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у смт. Макарів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 15. | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Бородянському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізація заходу планується у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 16. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 17. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Вишгородському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 18. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі («Димерський ККП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 19. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 20. | Розроблення проектної документації на будівництво сортувально-перевантажувального комплексу у Васильківському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 21. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 22. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 23. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 24. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано на ІІ півріччя 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 25. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 26. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Бориспільському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 27. | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Бориспільському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 28. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Яготин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 29. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у смт. Баришівка | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 30. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Березань | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 31. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 32. | Розроблення проектної документації на реконструкції полігону ТПВ у смт. Згурівка | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 33. | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Броварському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 34. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у м. Біла Церква | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019-2020 роках |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 35. | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2020 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 36. | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП «Комунальник») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2020 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 37. | Рекультивація полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2020 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 38. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу у м. Кагарлик | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 39. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Богуслав | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 40. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Богуслав | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 41. | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Миронівка Київської області. Коригування | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у ІІ півріччі 2017 року та протягом 2018 року |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 42. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Фастів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 43. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Фастів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 44. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Тараща | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 45. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Тараща | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 46. | Полігон твердих побутових відходів в смт. Рокитне Київської області (коригування) | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 47. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Узин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 48. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Узин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 49. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 50. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Сквира | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 51. | Будівництво сортувально-сортувально-перевантажувальної станції у м. Сквира | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 52. | Будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 53. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Ржищів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 54. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Володарка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 55. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Володарка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 56. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Макарів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 57. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Макарів | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 58. | Реконструкція полігону ТПВ у смт. Бородянка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 59. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт. Бородянка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 60. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Іванків | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у ІІ півріччі 2017 року |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 61. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Іванків | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 62. | Будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 63. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Поліському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 64. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Вишгородському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 65. | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі («Димерський ККП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 66. | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 67. | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 68. | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 69. | Будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 70. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Києво-Святошинському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 71. | Рекультивація полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 72. | Будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 73. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Обухівському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 74. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Бориспільському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019-2020 роках |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 75. | Рекультивація полігону ТПВ у Бориспільському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2020 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 76. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Яготин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 77. | Будівництво сортувально-переробного комплексу у м. Яготин | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 78. | Реконструкція полігону ТПВ у смт Баришівка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 79. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Баришівка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 80. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Березань | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 81. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Березань | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 82. | Реконструкція полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 83. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Переяслав-Хмельницький | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 84. | Реконструкція полігону ТПВ у смт. Згурівка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 85. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт. Згурівка | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 86. | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Броварському районі | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2019 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 87. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Березанська міська рада | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 88. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Узинська міська рада | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 89. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Богуславська РДА | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 90. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Броварська РДА | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 91. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Васильківська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 92. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Іванківська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 93. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Кагарлицька РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 94. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Макарівська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 95. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Миронівська РДА | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 96. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Переяслав-Хмельницька РДА | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 97. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Тетіївська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 98. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Фастівська РДА | шт. | 1 | 0 | Реалізацію заходу заплановано у 2018 році |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 99. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Яготинська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 100. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Білоцерківська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 101. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Вишгордська РДА | шт. | 1 | 0 | Відсутнє фінансування |
|  |  |  | 1 |  |  |

Примітка: У графі 2 зазначаються усі заходи, затверджені програмою.

Інформація щодо затвердження та внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки

| № з/п | Дата та номер рішення обласної ради щодо затвердження та/або внесення змін до Програми | Назва рішення обласної ради |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 19.05.2017 № 301-14-VII | Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки |