НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «КИЇВ  ІСТОРИЧНИЙ»

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис .грн | Звіт за 2016 - 9 місяців 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона культурної спадщини |
| 1 | Забезпечення збереження культурної спадщини | 1.1. Виконання паспортизації з інвентаризацією пам’яток культурної спадщини | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва | 2016 – 1500,0 2017 – 1700,0 2018 – 1800,0 | Проведено наукову інвентаризацію та за її підсумками виготовлено облікову документацію (облікові паспорти,облікові картки, короткі історичні довідки, фото фіксації, акти технічного стану) на 272 об`єкта культурної спадщини (241 облікова картка, 31 обліковий паспорт) |
| 2 | Створення електронних каталогів пам’яток історії та монументального мистецтва, архітектури, археології | 2.1. Створення електронного каталогу пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури, археології | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва (бюджет розвитку) | 2016 – 130,0 2017 – 180,0 2018 – 190,0 | Здійснювалося наповнення бази даних модуля інформаційно-аналітичної системи «Майно». Внесено в розділ «Основна інформація» інформацію по 358 об’єктам Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ та по 227 об`єктам культурної спадщини по вулицях: Інститутській, Трьохсвятительській, Банковій, Лютеранській, Шовковичній, Липській, Пушкінській, Терещенківській, Лисенка, Володимирській, Круглоуніверситетській, Крутому узвозу. |
| 3 | Реставрація та забезпечення збереження культурної спадщини. Застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності | 3.1. Реабілітація та пристосування об’єктів культурної спадщини заповідника «Стародавній Київ» для провадження туристичної діяльності | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва (бюджет розвитку) | Всього: 2016 – 1283,63 2017 – 500,0 2018 - 1300,0 | Проект «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду, пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування блисковказахисту приватного будинку купця М. Апштейна» по вул. Спаській, 12: проведено тендер по закупівлі послуги на визначення підрядної організації для завершення ремонтно-реставраційних робіт; укладено договір на виконання ремонтно-реставраційних робіт з підрядною організацією ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження»; укладено договір з КП «Київблагоустрій» на подовження терміну дії відновлення благоустрою після проведення ремонтно-реставраційних робіт; укладено договір з проектною організацією ПП «Сервісінвест» на коригування проекту ремонтно-реставраційних робіт; Державною архітектурно-будівельною інспекцією України внесено зміни в дозвіл ( в частині зміни підрядника) на проведення ремонтно-реставраційних робіт Проект « Ремонтно-реставраційні роботи, гідроізоляція фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку Биковського» по вул. Костянтинівській, 6/8: проведено тендер по закупівлі послуги на визначення підрядної організації для завершення ремонтно-реставраційних робіт; укладено договір на виконання ремонтно-реставраційних робіт з підрядною організацією ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» укладено договір з КП «Київблагоустрій» на подовження терміну дії відновлення благоустрою після проведення ремонтно-реставраційних робіт; Державною архітектурно-будівельною інспекцією України внесено зміни в дозвіл ( в частині зміни підрядника) на проведення ремонтно-реставраційних робіт Проект «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова» по вул. Андріївський узвіз, 5/31: укладено договір з проектною організацією ПП «Сервісінвест» на коригування проекту ремонтно-реставраційних робіт Проект «Реставрація адміністративної будівлі» по вул. Борисоглібській, 6: отримано позитивний експертний висновок на проектно- кошторисну документацію ; були підготовлені вихідні дані для закупівлі послуги на проведення ремонтно-реставраційних робіт - тендер не відбувся за відсутністю учасників. Проект «Реставрація корпусу настоятеля та проскурні Братського монастиря» по вул. Сковороди, 2: отримано позитивний експертний звіт в ДП «Спеціалізована державна експертна організація» проекту (стадія «П») на проведення ремонтно-реставраційних робіт Проект «Реставрація корпусу № 16 – келії Флорівського монастиря» по вул. Фроліівській, 6/8 проектно-кошторисна документація на проведення ремонтно-реставраційних робіт проходить експертизу в ДП «Спеціалізована державна експертна організація». |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансуван. | 2016 - 14213,34 2017 – 9100,0 2018 - 10320,0 Ремонтно-реставраційні роботи На 2016 рік затверджено 5 172 600,00 грн. виконано 4 502 890, 45 грн На 2017 рік затверджено 8 387 500, 00 грн. виконано 8 235 266,30 грн На 2018 рік затверджено 11 474 000,00 грн. виконано 4 754 830, 00грн |  |
| 4 |  | 4.1. Реалізація соціально-освітницького проекту «Туристичне ознакування Києва» та встановлення охоронних дощок | 2016 - 2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій, Київстар | Бюджет міста Києва Залучені кошти | 2016 – 80,0 2017 – 80,0 2018 – 90,0 2016 – 250,0 2017 – 250,0 2018 – 250,0 Меморіальні дошки На 2016 рік затверджено і виконано 1 085 000, 00 грн. На 2017 рік затверджено і виконано 123 481,00 грн. На 2018 рік затверджено і виконано 298 500,00 грн. | Не отримано фінансування Підготовлено та проведено урочисте відкриття 36 меморіальних дощок |
| 5 | Науково-методичне та дослідно-інформаційне забезпечення охорони культурної спадщини | 5.1. Розроблення стратегії розвитку Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», проекту організації його території та плану управління з врахуванням напрямів формування мережі історико-культурних заповідників, що перебувають у комунальній власності міста, а також відповідні проекти охоронних зон з режимами використання | 2016 - 2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва (бюджет розвитку) | 2016 - 1200,0 2017 – 1500,0 2018 – 1800,0 | Не отримано фінансування Згідно з п.6 ст.33 Закону України «Про охорону культурної спадщини» план організації території історико-культурного заповідника розробляється відповідно до закону в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Але на сьогодні такий порядок відсутній. Підготовлено Склад та зміст науково-проектної документації «План організації території ДІАЗ «Стародавній Київ» та його охоронної зони», проект завдання на розроблення науково-проектної документації «План організації території ДІАЗ «Стародавній Київ» та його охоронної зони», та Перелік вихідних даних (Розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ» включено в проект Міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019–2021 роки») |
|  |  | 5.2. Розроблення пам’яткоохоронної документації з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток культурної спадщини | 2016 - 2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва (бюджет розвитку) | 2016 – 400,0 2017 – 500,0 2018 – 600,0 | Не отримано фінансування. Розроблено науково-проектну документацію: 1. «Зони охорони комплексу пам'яток містобудування і архітектури національного значення Виробничі майстерні заводу «Арсенал», Башта № 6 та Казарма жандармського полку» на вул. Московській, 8 2. «Зони охорони пам`ятки архітектури історії місцевого значення – велотрек», вул. Богдана Хмельницького, 58 3. «Режими використання території пам`ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Вулиця Костьольна» з уточненням меж 4. «Зони охорони пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення дендропарк Київського зоопарку» 5. Ведеться розробка науково-проектної документації «Режими використання території пам`ятки містобудування місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової площі», Х ст..-кін. ХХ ст.». |
|  |  | 5.3. Видання частини 3 книги 1 тому «Київ» та книги 2 «Київський некрополь» Зводу пам’яток історії та культури України | 2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва (бюджет розвитку) | 2018 – 1500,0 | Не отримано фінансування |
| 6 | Забезпечення діяльності Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | 6.1. Утримання в належному стані культурної спадщини м. Києва, здійснення дослідження, реставрації, реабілітації об’єктів культурної спадщини, музейно-просвітницька діяльність тощо | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Бюджет міста Києва Власні надходження | 2016 – 6847,5 2017 – 7402,2 2018 – 7809,3 2016 – 1200,0 2017 – 1300,0 2018 - 1400,0 | Проведено 29 концертів класичної музики, засідань лекторію в Музеї історії київської благодійності та Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря Здійснювалось екскурсійне та консультативне обслуговування в Музеї історії київської благодійності та Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря Проведено 1096 екскурсій, надано 1876 консультацій |
|  |  | 6.2. Підтримання матеріально-технічної бази центра | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр | Власні надходження | 2016 – 97,0 2017 – 97,0 2018 - 97,0 |  |
|  |  | 6.3. Утримання об’єктів культурної спадщини в експлуатаційному стані | 2016-2018 | Департамент культури, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій | Власні надходження | 2016 – 603,0 2017 – 603,0 2018 - 603,0 | На постійній основі виконувалися доглядові та ремонтно-реставраційні роботи: пам'ятника князю Володимиру; шляхової споруди - сходів до пам`ятника Магдебурзькому праву; пам`ятника Магдебурзькому праву. |