УКРАЇНА

### ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

### ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039; тел. (044)  281 66 62, факс 281 66 61

E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

| Про реконструкцію комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям | Київському міському голові Віталію КЛИЧКУ |
| --- | --- |

Пане Віталію!

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2018 № 1373 «Про реконструкцію комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям в Голосіївському районі м. Києва»» Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє наступне.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році» на вищевказаний об’єкт на 2020 рік затверджено асигнувань в сумі 10150,400 тис. грн.

Через систему публічних закупівель «PROZORRO» було визначено підрядну організацію ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» на реконструкцію комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям та підписано договір від 19.05.2020 № 157.

Станом на сьогодні виконано робіт та оплачено підрядній організації 6 000,2 тис. грн.

У зв’язку із необхідністю виконання додаткових робіт (локальні очисні споруди, пожежна сигналізація, огорожа та інші додаткові роботи), які не були враховані у проєктній документації, здійснено коригування проєктно-кошторисної документації та отримано позитивний звіт № 10-0780-20 від 04.12.2020. Вартість після експертизи становить                 15 319,896 тис. грн

Оскільки здача вказаного об’єкту в експлуатацію планується в 2021 році, наразі готується проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2018 № 1373 «Про реконструкцію комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям в Голосіївському районі м. Києва»» в частині подовження термінів виконання робіт.

З повагою

Голова									         Сергій САДОВОЙ

Олег Калугін

Сергій Шостацький259 82 19