

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**II сесія VIII скликання**

## РІШЕННЯ

**від 27 жовтня 2016 року N 301/1305**

## Про вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про відходи", враховуючи рішення Обухівської районної ради від 20 вересня 2016 року N 197.12.VII "Про звернення депутатів Обухівської районної ради до Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації", протоколи засідань постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2016 року N 33 та від 12 жовтня 2016 року N 34, лист Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області від 13 червня 2016 року N 147/01-10, з метою вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, Київська міська рада **вирішила**:

1. Взяти до відома, що відповідно до протоколу засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2016 року N 33 на полігоні твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, відноситься до категорії "Надзвичайна ситуація техногенного характеру" код 10211 "Надзвичайна ситуація унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні промислового об'єкта", яка може набути регіонального рівня (відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року N 368).

2. Затвердити перелік заходів щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, що додається.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Утворити комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних з експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та затвердити її склад.

3.2. Забезпечити оприлюднення рішень комісії, утвореної відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього рішення.

3.3. Забезпечити у листопаді 2016 року проведення громадського обговорення за участю представників територіальних громад населених пунктів, прилеглих до території полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, незалежних фахівців, експертів з питань, що стосуються проектних і будівельних робіт із закриття та рекультивації полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, а також будівництва заводу з переробки побутових відходів.

4. Рекомендувати приватному акціонерному товариству "Київспецтранс" зменшити обсяги захоронення побутових відходів на полігоні N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Київський міський голова** | **В. Кличко** |

Додаток  
до рішення Київської міської ради  
27.10.2016 N 301/1305

### Перелік заходів щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| 1. | Виконання робіт з укриття ізолювальним шаром 9 га I карти полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 31 грудня 2016 року |
| 2. | Подання пропозицій щодо включення в бюджет міста Києва на 2017 рік коштів на фінансування об'єкта "Розширення потужностей системи очистки фільтрату полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області" | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | IV квартал 2016 року |
| 3. | Виконання робіт з розширення потужностей системи очистки фільтрату полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області та введення об'єкта в експлуатацію | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2017 рік |
| 4. | Вжиття заходів щодо запобігання незаконному перебуванню фізичних та юридичних осіб та незаконному збиранню вторинної сировини на території полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | ПрАТ "Київспецтранс" | постійно |
| 5. | Підготовка документів для вирішення питання користування земельною ділянкою, на якій розташований полігон твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та подання їх до Обухівської районної державної адміністрації | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 31 грудня 2016 року |
| 6. | Опрацювання питань щодо можливості будівництва заводу з переробки побутових відходів на земельній ділянці, що знаходиться у користуванні комунального підприємства Підгірцівської сільської ради "Підгірці-сервіс", за умови проведення в установленому порядку громадського обговорення | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент містобудування та архітектури, Департамент земельних ресурсів, Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 31 грудня 2016 року |
| 7. | Виконання робіт з укриття I карти полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області ізолювальним шаром та виконання пошарового укриття карти полігону при захороненні відходів | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 1 квітня 2017 року |
| 8. | Припинення складування відходів на I карті полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області після реконструкції II карти полігону | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 1 жовтня 2017 року |
| 9. | Завершення будівельно-монтажних робіт за об'єктом "Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області" | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 31 грудня 2017 року |
| 10. | Проектування робіт із закриття та рекультивації полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 1 липня 2018 року |
| 11. | Закриття полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | Визначаються згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 1 жовтня 2018 року |
| 12. | Здійснення контролю, в тому числі із залученням громадськості, за виконанням заходів щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків | постійно |
| 13. | Забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури населених пунктів, прилеглих до полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2016 - 2018 роки |
| 14. | Підготовка звернення до Верховної Ради України з проханням визначити проекти законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії" (реєстр. N 4835), "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування розміщення побутових відходів)" (реєстр. N 4836), "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання деяких видів екологічного податку)" (реєстр. N 4837) невідкладними | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | до 01 грудня 2016 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Київський міський голова** | **В. Кличко** |

|  |  |
| --- | --- |
| © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017 © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017 |  |