Додаток

до рішення Київської обласної ради

від  19.12.2019 № 783-32-VII

Зміни

до Програми створення геоінформаційної системи

ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

Внести до Програми геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки такі зміни:

1. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

Паспорт

Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу

Київської області на 2017-2021 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 24.03.2017 № 129 «Про ініціювання розробки проекту Київської обласної програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22 листопада № 673 «Про схвалення проєкту змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки» |
| 4. | Розробник програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |

2

| 5. | Співрозробники програми | - |
| --- | --- | --- |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 7. | Відповідальний виконавець програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 8. | Учасники програми (співвиконавці) | Науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій |
| 9. | Терміни реалізації Програми | 2017 - 2021 рр. |
| 9.1. | Етапи виконання програми | I (2017-2018), II (2019-2021). |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 17 550,0 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | -коштів державного бюджету* -коштів обласного бюджету -коштів інших місцевих бюджетів** -коштів інших джерел | - 17 550,0 тис.грн. - - |

2. Абзаци 4, 5 Розділу ІІІ «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми» викласти у такій редакції:

«Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою, передбачається здійснювати, відповідно до вимог п. 35 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», за рахунок коштів обласного бюджету на суму 17 550,0 тис. грн, з урахуванням його реальних можливостей та пріоритетів.

Програма розрахована на п’ять років і буде реалізована в два етапи:
I етап – 2017 – 2018 рр., II етап – 2019 – 2021 рр.».

3

3. Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми створення геоінформаційної системи

ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

(тис. грн)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Всього витрат на виконан-ня програми |
| --- | --- | --- |
|  | I етап виконання програми | II етап виконання програми |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 5 400,0 | 7 650,0 | 17 550,00 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 5 400,0 | 7 650,0 | 17 550,00 |
| районні, міські, (міст обласного значення) об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - | - | - |

4

4. Додаток 2 «Показники продукту Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

Додаток 2

Показники продукту Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017–2021 роки

| № з/п | Назва показника | Одини-ця виміру | Вихідні дані на початок дії програ-ми | І етап викона-ння програми | ІІ етап виконання програми | Всього витрат на вико-нання програми(тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. | Показники продукту програми |
| 1. | Створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | Розроблення технічного проекту на створення ГІС системи | - | Розробка програмного забезпечення; закупівля обладнання та технічного комплексу ГІС МБК | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 8 800 |
| 2. | Створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру | шт. | - | - | Переведення в цифрову форму паперової документації, для формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних МБК – 1; | - | - | Наповнення системи ГІС МБК; ведення гео-порталу відкритих кадастрових даних; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу. | 7 200 |
| 3. | Забезпечення функціонува-ння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | - | - | - | Ведення гео-порталу відкритих кадастрових даних; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу | 1 550 |
| ІІ. | Показники ефективності програми |

5

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення технічного проекту на створення інтегрованої ГІС системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області | тис. грн | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 2. | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | тис. грн. | - | - | - | - | 3000 | 2600 | 5600 |
| 3. | Розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | тис. грн. | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 4. | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК | тис. грн. | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
| 5. | Переведення в цифрову форму паперової документації, для формування наборів профільних геопросторо-вих даних, наповнення банку даних МБК | тис. грн. | - | - | 4200 | - | - | - | 4200 |
| 6. | Ведення і підтримка системи ГІС | тис. грн. | - | - | - | - | - | 1550 | 1550 |

6

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Придбання та встановлення технічного комплексу ГІС МБК та містобудівного моніторингу | тис. грн | - | - | - | - | 1800 | - | 1800 |
| 8. | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | тис. грн | - | - | - | - | 600 | - | 600 |
| ІІІ. | Показники якості програми |
| 1 | Частка витрат на створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | % | - | - | 1,71 | - | 30,77 | 17,66 | 8 800 |
| 2 | Частка витрат для створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру | % | - | - | 23,93 | - | - | 17,1 | 7 200 |
| 3 | Частка витрат для забезпечення функціонува-ння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | % | - | - | - | - | - | 8,83 | 1 550 |

7

5. Додаток 3 «Напрямки діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

| № з\п | Назва напряму діяльності (пріори-тетності завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат (в натура-льних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I етап: 2017 – 2018 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | II етап: 2019-2021 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення системи ведення містобудів-ного кадастру та містобудів-ногомоніторингу | Розроблення Технічного проекту на створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області (ГІС МБК) | 2018 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2018 р. – 300,0 | Технічний проект з обґрунтуванням системно-технічних рішень ГІС МБК, моделей електронних документів та бази даних її інформаці-йних ресурсів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 – 2020 р. – 0 |  |
|  |  | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. – 0 | ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. –0 2020 р. – 3000,0 2021р. – 2600,0 |  |
|  |  | Розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. – 0 | Проекти 14 нормативно-технічних та методичних документів щодо порядку створення й ведення інформацій-них ресурсів ГІС МБК |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 0 2020 р. – 0 2021 р. – 500,0 |  |

8

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Придбання та встановлення технічного комплексу ГІС МБК та містобудівного кадастру та моніторингу | 2020 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. – 0 | Технічні засоби та системне програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру та моніторингу |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. –0 2020 р. – 1800,0 2021 – 0 |  |
|  |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2020 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | Системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 0 2020 р. – 600,0 2021 р. - 0 |  |
| 2. | Створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру | Переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного кадастру | 2018 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 р. – 0 | Банк даних профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 2018 р. – 4200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 -2021 р. – 0 |  |
|  |  | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК | 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017-2018 р. - 0 | 2 набори базових геопросто-рових даних на територію області |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 0 2020 р. –0 2021 р – 3000,0 |  |
| 3. | Забезпечен-ня функціонування містобудів-ного кадастру та містобудів-ного моніторингу | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017-2018 р. - 0 | Підтримка в актуальному стані інформа-ційних ресурсів геопорталу МБК області |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 0 2020 р. – 0 2021 р. – 1550,0 |  |
| Всього: |  |  |  | 17 550, 00 |  |

Заступник голови ради                                              Я.В. Добрянський